Android – Drilling Assistent
Wochenberichte – Version 2.0

Ausgabe, vom 16.01.2019

Maier Christopher

5BHWII – 2018/2019
Softwareentwicklung- und Projektmanagement

Betreuende Lehrperson: Prof. Köllö

Android App - Drilling Assistent VErsion 2.0
16.01.2019

 Fortschritt____________________________________________________Woche
Projektdefinition und Erstellung der Dokumente (Pflichtenheft, Meilensteine, Wochenberichte) 23.01.2019
+ GitHub Ordner Struktur aktualisieren
Anpassung der Formeln zur Anwendung auf die vertikale Dimension	30.01.2019
Darstellung der Bohrungen gemäß Berechnungen	06.02.2019
Anordnung der Bohrungen an korrekter Stelle + Testen der Berechnungen	13.02.2019
Darstellung der Abstände mittels TextViews	20.02.2019
Anordnung der TextView – Elemente zwischen den dargestellten Bohrungen	27.02.2019
Hinzufügen einer Welcome – Activity und Überarbeitung des Design	06.03.2019
Erstellung der technischen Dokumentation	13.03.2019
Erstellung des User – Manuel	20.03.2019
Projektfertigstellung	27.03.2019