Android - Drilling Assistent Version 2.0
Pflichtenheft

Ausgabe, vom 16.01.2019

Maier Christopher

5BHWII – 2018/2019
Softwareentwicklung- und Projektmanagement

Betreuende Lehrperson: Prof. Köllö

Android App - Drilling Assistent Version 2.0
16.01.2019
# Übersicht
## Projekthintergrund und Beschreibung
Die Android Applikation vom 1.Semester 2019 (Drilling Assistent) soll so erweitert werden, dass Bohrungen nun auch auf der vertikalen Dimension dargestellt werden. Dazu wird wiederrum der User-Input der Activity1 – siehe Abschlussbericht – zur Berechnung der Abmaße herangezogen. Zusätzlich sollen die Abstände zwischen den Bohrungen nun direkt auf der dargestellten Arbeitsplatte angezeigt werden. Durch die grafische Darstellung der Bohrungen in richtigem Verhältnis zur Arbeitsplatte bekommt der Arbeitende eine bessere Vorstellung, wie die Platte später aussehen wird. Zudem können alle, für die Bohrungen notwendigen Maße, auf einen Blick abgelesen werden. / Die Applikation soll die Berechnung auf Basis der eigegebenen Daten durchführen und danach die Bohrungen darstellen. Folgende Berechnungsmodi stehe zur Auswahl: / maximale Anzahl an Löchern / maximaler Abstand zwischen den Bohrungen / maximaler möglicher Durchmesser / Applikation unterstützt ab Android API 24; / Hinweis: Da es sich um eine Projekterweiterung handelt, wird kein neues GitHub Repository angelegt, sondern das bereits bestehende weiterverwendet!

## Projektumfang
Applikation (Stand 09.01.2019) wird um folgende Features erweitert: / Darstellung der Bohrungen (gemäß Berechnung) – auf der vertikalen Dimension; / Anzeige des Abstandes zwischen den Bohrungen auf der dargestellten Arbeitsplatte mittels TextViews; / Upload von Änderungen auf GitHub (https://github.com/christopher-maier/Drilling-assistent); / Wochenberichte;

## Optionale Kriterien
Erstellung einer Anwender-Dokumentation; / Welcome-Activity hinzufügen; / Berechnungsfeature: Maximale Anzahl der Löcher die auf der gesamten Platte Platz hätten (Lochplatte);

## Betroffene Parteien
Auftraggeber BAKK.tech. Köllö Szabolcs
Projektumsetzung Maier Christopher

## Implementierungsplan
Siehe „App - Meilensteine“  Eigenständiges Dokument

# Genehmigungen und Berechtigungen
Wir genehmigen das Projekt wie vorstehend beschrieben und beauftragen das Team, das Projekt fortzuführen.
Name				Position				Datum

Genehmigt von			Datum			Genehmigt von				Datum