Android – Drilling Assistent
Meilensteine

Ausgabe, vom 22.09.2018

Maier Christopher

5BHWII – 2018/2019
Softwareentwicklung- und Projektmanagement

Betreuende Lehrperson: Prof. Köllö

Android App - Drilling Assistent
22.09.2018

Meilenstein____________________________________________________Datum
Installation von Android Studio und Einrichtung des Emulators zum Testen der Software	03.10.2018
Design der Start-Activity + Struktur der App (Fenster nach Appstart)	10.10.2018
Design der zweiten Activity (Fenster bei dem die Ergebnisse + die Platte angezeigt wird)	17.10.2018
Implementierung des User-Input-Features	24.10.2018
User-Input-Feature „Idiotensicher“ machen	31.10.2018
Implementierung der Berechnungsmethoden	07.11.2018
Darstellung der berechneten Parameter (auf Fotos)	(2-Wochen)	21.11.2018
Abspeicherung von Plattenkonfigurationen in Datenbank	28.11.2018